ARCHIVUM

Integrantes: Stiven Cañar, Xavier Moposita, Erick Sacatoro, Kevin Vaca, Bolivar Yugcha

1. TÍTULO DEL SISTEMA

El nombre de nuestro sistema es “Archivum” este es un nombre que hemos elegido para nuestro proyecto de software. Este sistema nos va a permitir gestionar, describir y consultar recursos archivísticos en repositorios institucionales, facilitando la administración de documentos, autoridades y objetos digitales, con control de acceso por roles y soporte para estándares archivísticos.

2. IDEA DEL PROYECTO

Principales Funcionalidades

- Gestión de carpetas y colecciones archivísticas

- Administración de usuarios y permisos

- Gestión de objetos digitales

- Sistema de autenticación y autorización

- Gestión de contenedores y ubicaciones

Características

- Interfaz web responsive

- Sistema multi-usuario con roles

- Base de datos relacional

- Validación de datos en frontend y backend

- API RESTful

Recomendaciones

- Implementar HTTPS en producción

- Realizar backups automáticos de la BD

- Documentar toda la API

- Seguir principios SOLID y Clean Code

3. OBJETIVOS

- Objetivo General: Desarrollar un sistema web para la gestión de archivos digitales que permita a los archivistas organizar, catalogar y administrar colecciones de recursos de manera eficiente.

- Objetivos Específicos:

  - Implementar un sistema de autenticación y autorización con roles

  - Crear módulos para gestionar carpetas, archivos, accesos y objetos digitales

  - Establecer un sistema de gestión de contenedores y ubicaciones

  - Garantizar la integridad y seguridad de los datos

4. FECHAS CRÍTICAS

- Inicio del Proyecto: Semana 1

- Diseño de arquitectura: Semana 1

- Definición de backlog: Semana 1

- Sprint 1: Semana 2-3

- Sprint 2: Semana 4

- Sprint 3: Semana 5

- Sprint 4: Semana 6

5. MIEMBROS DEL EQUIPO DE DESARROLLO

Distribución de Roles SCRUM

Product Owner: [Erick]

- Define prioridades del backlog

- Valida criterios de aceptación

- Toma decisiones sobre funcionalidades

Scrum Master: [Xavier]

- Facilita ceremonias SCRUM

- Elimina impedimentos

- Asegura seguimiento de prácticas ágiles

Development Team: [Stiven, Kevin, Bolivar]

- Desarrollador Full Stack 1

- Desarrollador Full Stack 2

- Desarrollador Full Stack 3

Tester: [Kevin Vaca]

6. PRODUCT BACKLOG

El Product Backlog del Sistema reúne todas las funcionalidades necesarias para cumplir los objetivos del proyecto. Estas funcionalidades se expresan mediante Historias de Usuario, las cuales están priorizadas según su valor para el negocio y planificadas para ser desarrolladas de forma incremental durante los sprints.

Las historias de mayor prioridad están orientadas a la autenticación, gestión de usuarios y administración de recursos archivísticos, garantizando la base funcional del sistema. Las historias de prioridad media fortalecen la organización, clasificación y localización de los recursos, mientras que las de prioridad baja se enfocan en funcionalidades avanzadas y mejoras de control, como la gestión de roles y la prevención de ediciones concurrentes.

El Product Backlog es gestionado y priorizado por el Product Owner, y se revisa periódicamente durante las sesiones de Backlog Refinement, permitiendo adaptarse a cambios en los requerimientos y asegurar la entrega continua de valor al usuario final.

7. PLANIFICACIÓN DE SPRINTS

SPRINT 1 (Semanas 1-1.5)

Objetivo: Establecer la base del sistema con autenticación, dashboards dinámicos y la gestión fundamental de carpetas y archivos.
Historias de Usuario:

- US-01: Login de Usuario (5 pts)

- US-02: Dashboard por Rol (8 pts)

- US-03: Crear Carpeta (5 pts)

- US-04: Listar Carpetas (3 pts)

- US-06: Ver Archivos (5 pts)
Total de Puntos: 26 puntos

SPRINT 2 (Semanas 1.5-3)

Objetivo: Implementar la subida de archivos físicos y completar la gestión de archivos con operaciones CRUD esenciales.
Historias de Usuario:

- US-05: Subir Archivo Físico (8 pts)

- US-07: Eliminar Carpeta (3 pts)

- US-09: Descargar Archivo (3 pts)

- US-10: Eliminar Archivo (3 pts)

- US-11: Editar Autor (2 pts)
Total de Puntos: 19 puntos

SPRINT 3 (Semanas 3-4.5)

Objetivo: Abordar la gestión de usuarios por parte del administrador y las funcionalidades de archivos digitales.
Historias de Usuario:

- US-08: Enlace Digital (5 pts)

- US-12: Crear Usuario (5 pts)

- US-13: Listar Usuarios (3 pts)

- US-14: Eliminar Usuario (3 pts)
Total de Puntos: 16 puntos

SPRINT 4 (Semanas 4.5-6)

Objetivo: Implementar funcionalidades de backlog (prioridad baja) y realizar una optimización general del sistema para entregar un producto final pulido y rápido.
Historias de Usuario:

- US-15: Auditoría Completa (8 pts)

- US-16: Optimización (13 pts)

Total de Puntos: 21 puntos

8. PRÁCTICAS ÁGILES A USAR

- Daily Stand-ups: Reuniones diarias de 15 minutos

- Sprint Planning: Al inicio de cada sprint (2 horas)

- Sprint Review: Al final de cada sprint (1 hora)

- Sprint Retrospective: Al final de cada sprint (1 hora)

- Pair Programming: Para funcionalidades complejas

- Code Review: Revisión de código antes de merge

- Continuous Integration: Integración continua del código

- Definition of Done: Checklist claro para cada historia

- Velocity Tracking: Seguimiento de puntos completados por sprint

- Backlog Refinement: Sesión semanal de refinamiento

- Timeboxing: Todas las reuniones tienen tiempo limitado

- Task Board: Tablero en trello

- User Story Mapping: Mapeo de historias por flujo de usuario

9. TECNOLOGÍAS A USAR

Frontend

- HTML5: Estructura de páginas

- CSS: Estilos y diseño responsive

- Bootstrap 5: Framework CSS

- JavaScript: Lógica del cliente

Backend

- Node.js: Entorno de ejecución

- Express.js: Framework web

- JWT (jsonwebtoken): Autenticación

- bcrypt: Encriptación de contraseñas

- dotenv: Variables de entorno

Base de Datos

- MySQL: SGBD relacional

- MySQL Workbench: Diseño y administración de BD

Control de Versiones

- Git: Sistema de control de versiones

- GitHub: Repositorio remoto

Herramientas de Desarrollo

- Visual Studio Code: IDE

- Postman: Pruebas de API

10. MODELO DE DATOS (MODELO RELACIONAL)

11. HISTORIAS DE USUARIO

HISTORIAS DE USUARIO SELECCIONADAS Y PRIORIZADAS

PRIORIDAD ALTA

## US-01: Login de Usuario

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| Como | usuario del sistema |
| Quiero | ingresar con mi usuario y contraseña |
| Para | acceder a las funcionalidades según mi rol |
| Prioridad | Alta |
| Puntos de Historia | 5 |
| Sprint Asignado | Sprint 1 |
| Criterios de Aceptación El usuario puede ingresar username y password El sistema valida las credenciales contra la base de datos Si las credenciales son correctas, se crea una sesión Si son incorrectas, muestra mensaje de error claro El usuario es redirigido al dashboard según su rol La sesión permanece activa hasta cerrar sesión |  |
| Restricciones Las contraseñas deben tener mínimo 6 caracteres El username no puede tener espacios Máximo 5 intentos fallidos antes de bloqueo temporal (5 min) Sesión expira después de 2 horas de inactividad |  |
| Definition of Done (DoD) Formulario de login implementado y funcional API endpoint POST /api/auth/login implementado Validación de credenciales con bcrypt funcional Mensajes de error claros para el usuario Tests unitarios de autenticación pasando Redirección al dashboard correcto implementada |  |

## US-02: Dashboard por Rol

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| Como | usuario autenticado |
| Quiero | ver un dashboard personalizado según mi rol |
| Para | acceder rápidamente a las funciones que necesito |
| Prioridad | Alta |
| Puntos de Historia | 8 |
| Sprint Asignado | Sprint 1 |
| Criterios de Aceptación Administrador ve: total de carpetas, archivos, usuarios activos, sistema operativo Gestor ve: carpetas creadas, archivos gestionados, promedio archivos/carpeta Archivista ve: archivos disponibles, carpetas disponibles, estado activo Lector ve: archivos para consultar, carpetas disponibles, descargas ilimitadas Cada rol tiene accesos rápidos específicos a sus funciones Se muestra actividad reciente según el rol Las estadísticas se actualizan en tiempo real |  |
| Restricciones Las estadísticas deben cargar en menos de 2 segundos Los accesos rápidos deben estar visibles sin scroll El diseño debe ser responsive (móvil y escritorio) Solo mostrar estadísticas permitidas para cada rol |  |
| Definition of Done (DoD) Dashboard implementado para cada uno de los 4 roles Estadísticas calculadas correctamente desde la BD Accesos rápidos funcionales y filtrados por rol Diseño responsive verificado en móvil y desktop Performance <2s verificada con pruebas Tests de roles y permisos implementados |  |

US-03: Crear Carpeta

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| Como | gestor o administrador |
| Quiero | crear carpetas para organizar documentos |
| Para | mantener una estructura ordenada del archivo |
| Prioridad | Alta |
| Puntos de Historia | 5 |
| Sprint Asignado | Sprint 1 |
| Criterios de Aceptación Modal con formulario de creación de carpeta Campos obligatorios: nombre y fecha de creación Campo opcional: descripción El identificador se genera automáticamente (formato: DOC-XXX) El identificador se muestra en tiempo real al escribir el nombre Validación de nombre único La carpeta se guarda en la base de datos correctamente Mensaje de confirmación al crear exitosamente La lista de carpetas se actualiza automáticamente |  |
| Restricciones Solo gestores y administradores pueden crear carpetas Nombre debe tener entre 3 y 255 caracteres Fecha de creación no puede ser futura Identificador debe ser único en el sistema |  |
| Definition of Done (DoD) Modal de creación implementado con diseño responsive API endpoint POST /api/carpetas funcional Generación automática de identificador implementada Validación de datos en frontend y backend Tests unitarios de validación pasando Actualización automática de la lista verificada Manejo de errores completo |  |

US-04: Listar Carpetas

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| Como | usuario autenticado |
| Quiero | ver todas las carpetas del sistema |
| Para | poder navegar por la estructura documental |
| Prioridad | Alta |
| Puntos | 3 |
| Sprint | Sprint 1 |
| Criterios de Aceptación • Vista con grid de cards • Card muestra: ID, nombre, fecha, cant. archivos • Admin/Gestor: Editar, Eliminar, Ver • Archivista/Lector: Solo Ver • Indicador de carga • Mensaje si no hay carpetas |  |
| Restricciones • Todos los roles ven carpetas • Ordenar por fecha descendente • Máx 50 por página |  |
| Definition of Done • Vista implementada • API GET /api/carpetas • Opciones por rol • Tests OK |  |

US-05: Subir Archivo Físico

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| Como | archivista o administrador |
| Quiero | subir archivos digitalizados |
| Para | tener respaldo digital de documentos físicos |
| Prioridad | Alta |
| Puntos | 8 |
| Sprint | Sprint 1 |
| Criterios de Aceptación • Modal con formulario • Selección de carpeta destino • Selección de archivo • Campo autor opcional • Campo fecha obligatorio • Validar tipo de archivo • Validar tamaño máx 50MB • Barra de progreso • Guardar en servidor • Registrar en BD |  |
| Restricciones • Solo archivistas y admins • Máx 50MB • Tipos: PDF,DOC,DOCX,XLS,XLSX,JPG,PNG |  |
| Definition of Done • Modal implementado • API POST /api/archivos/upload • Multer config • Tests OK |  |

## US-06: Ver Archivos

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| Como | usuario autenticado |
| Quiero | ver archivos de una carpeta |
| Para | acceder a documentos organizados |
| Prioridad | Alta |
| Puntos | 5 |
| Sprint | Sprint 1 |
| Criterios de Aceptación • Vista al seleccionar carpeta • Lista: nombre, autor, fecha, tamaño • Iconos diferentes físico/digital • Botones según rol • Filtro de búsqueda |  |
| Restricciones • Todos ven archivos • Acciones limitadas por rol |  |
| Definition of Done • Vista implementada • API GET /api/archivos/carpeta/:id • Filtros OK |  |

PRIORIDAD MEDIA

## US-07: Eliminar Carpeta

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| Como | administrador |
| Quiero | eliminar carpetas obsoletas |
| Para | mantener sistema limpio |
| Prioridad | Media |
| Puntos | 3 |
| Sprint | Sprint 2 |
| Criterios de Aceptación • Botón eliminar • Modal confirmación • Aviso elimina archivos • Eliminación en cascada • Actualización lista |  |
| Restricciones • Solo administradores • Confirmación obligatoria • Elimina archivos asociados |  |
| Definition of Done • Modal confirm • API DELETE /api/carpetas/:id • Cascada OK • Auditoría |  |

US-08: Enlace Digital

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| Como | archivista o administrador |
| Quiero | registrar enlaces externos |
| Para | referenciar archivos en nube sin duplicar |
| Prioridad | Media |
| Puntos | 5 |
| Sprint | Sprint 2 |
| Criterios de Aceptación • Radio: Físico/Digital • Campo URL obligatorio • Campo nombre obligatorio • Validar URL • Icono diferente en lista • Abrir en nueva pestaña |  |
| Restricciones • URL válida https:// • Solo archivistas y admins |  |
| Definition of Done • Radio buttons • API POST /api/archivos/upload-digital • Validación URL |  |

## US-9: Descargar Archivo

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| Como | usuario autenticado |
| Quiero | descargar archivos |
| Para | tener acceso local a documentos |
| Prioridad | Media |
| Puntos | 3 |
| Sprint | Sprint 2 |
| Criterios de Aceptación • Botón descarga • Físico: descarga • Digital: abre pestaña • Registrar en auditoría • Error si no existe |  |
| Restricciones • Todos pueden descargar • Auditar cada descarga |  |
| Definition of Done • Botón implementado • API GET /api/archivos/download/:id • Auditoría |  |

US-10: Eliminar Archivo

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| Como | administrador |
| Quiero | eliminar archivos obsoletos |
| Para | mantener solo info relevante |
| Prioridad | Media |
| Puntos | 3 |
| Sprint | Sprint 2 |
| Criterios de Aceptación • Botón eliminar • Modal confirmación • Eliminar de servidor • Eliminar de BD |  |
| Restricciones • Solo administradores • Confirmación obligatoria • No recuperable |  |
| Definition of Done • Modal confirm • API DELETE /api/archivos/:id • Eliminación física |  |

## US-11: Editar Autor

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| Como | archivista o administrador |
| Quiero | editar autor de archivo |
| Para | corregir errores de registro |
| Prioridad | Media |
| Puntos | 2 |
| Sprint | Sprint 2 |
| Criterios de Aceptación • Botón editar autor • Modal con campo • Validación opcional • Guardado |  |
| Restricciones • Solo archivistas y admins • Campo opcional |  |
| Definition of Done • Modal implementado • API PATCH /api/archivos/:id/autor |  |

US-12: Crear Usuario

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| Como | administrador |
| Quiero | crear nuevos usuarios |
| Para | dar acceso a personas de organización |
| Prioridad | Media |
| Puntos | 5 |
| Sprint | Sprint 2 |
| Criterios de Aceptación • Modal formulario • Campos: username, password, nombre, rol • Email opcional • Username único • Password hasheada • Dropdown rol |  |
| Restricciones • Solo administradores • Username alfanum 3-50 chars • Password min 6 chars |  |
| Definition of Done • Modal implementado • API POST /api/usuarios • Hash bcrypt • Validación |  |

## US-13: Listar Usuarios

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| Como | administrador |
| Quiero | ver todos los usuarios |
| Para | gestionar los accesos |
| Prioridad | Media |
| Puntos | 3 |
| Sprint | Sprint 2 |
| Criterios de Aceptación • Tabla usuarios • Columnas: usuario, nombre, rol, estado • Botones acción • Filtro por rol • Indicador activo/inactivo |  |
| Restricciones • Solo administradores • No mostrar passwords • Admin principal no editable |  |
| Definition of Done • Vista implementada • API GET /api/usuarios • Filtros OK |  |

## US-14: Eliminar Usuario

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| Como | administrador |
| Quiero | eliminar usuarios sin acceso |
| Para | mantener seguridad del sistema |
| Prioridad | Media |
| Puntos | 3 |
| Sprint | Sprint 2 |
| Criterios de Aceptación • Botón eliminar • Modal confirmación • No eliminar admin principal • Eliminación BD • Actualización lista |  |
| Restricciones • Solo administradores • No eliminar admin ID 1 • Confirmación |  |
| Definition of Done • Modal confirm • API DELETE /api/usuarios/:id • Validar admin |  |

## PRIORIDAD BAJA

## US-15: Auditoría Completa

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| Como | administrador |
| Quiero | registrar todas las acciones |
| Para | tener trazabilidad y cumplir normativas |
| Prioridad | Baja |
| Puntos | 8 |
| Sprint | Sprint 3 |
| Criterios de Aceptación • Registro automático acciones • Info: usuario, fecha, acción, tabla • Valores antes/después • IP usuario • No editable ni eliminable |  |
| Restricciones • Registro obligatorio • No eliminar logs • Solo admins ven auditoría |  |
| Definition of Done • Middleware auditoría • Tabla auditoria • Registro automático • Vista admin |  |

US-16: Optimización

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| Como | usuario del sistema |
| Quiero | sistema rápido y eficiente |
| Para | mejor experiencia de uso |
| Prioridad | Baja |
| Puntos | 13 |
| Sprint | Sprint 4 |
| Criterios de Aceptación • Dashboard <2s • Búsquedas <1s • Uploads progresivos • Caché consultas • Compresión imágenes • Minificación código |  |
| Restricciones • Dashboard <2s obligatorio • Búsqueda <1s obligatorio |  |
| Definition of Done • Benchmarks performance • Optimización SQL • Índices BD • Tests performance |  |

12. ACRÓNIMOS

| Acrónimo | Definición |
| --- | --- |
| SGAD | Sistema de Gestión de Archivos Digitales |
| HU | Historia de Usuario |
| DoD | Definition of Done (Definición de Terminado) |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete |
| API | Application Programming Interface |
| REST | Representational State Transfer |
| JWT | JSON Web Token |
| BD | Base de Datos |
| SGBD | Sistema Gestor de Base de Datos |
| FK | Foreign Key (Clave Foránea) |
| PK | Primary Key (Clave Primaria) |
| N:M | Relación Muchos a Muchos |
| IDE | Integrated Development Environment |
| CSS | Cascading Style Sheets |
| HTML | HyperText Markup Language |
| JS | JavaScript |
| HTTPS | HyperText Transfer Protocol Secure |
| CORS | Cross-Origin Resource Sharing |
| TDD | Test-Driven Development |

## 13. CASOS DE PRUEBA

## US-01: Login de Usuario

US-02: Dashboard por Rol

US-03: Crear Carpeta

US-04: Listar Carpetas

US-05: Subir Archivo Físico

US-06: Ver Archivos

US-07: Eliminar Carpeta

US-08: Enlace Digital

US-9: Descargar Archivo

US-10: Eliminar Archivo

US-11: Editar Autor

US-12: Crear Usuario

US-13: Listar Usuarios

US-14: Eliminar Usuario

US-15: Auditoría Completa